**Администрация городского поселения »Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района**

 **Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 08.04.2024г.№30

О проведении весеннее – осенней очистки и благоустройства территории городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района в 2024году

В целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района (далее городское поселение), Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 26-30 апреля и 27-30 сентября 2024 года общепоселковые субботники по санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения в 2024г.

 3. Руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности обеспечить контроль за приведением прилегающих территорий к магазинам, павильонам и т.д. в надлежащее санитарное состояние.

 4. ООО «Навруз» (Назаров Д.И.), ООО «Восток Рем Строй Сервис» (Ульмаскулов Н.З.), МКП «БиМ» (Воробьев О.Н.) принять меры , необходимые для ликвидации неорганизованных свалок вокруг обслуживаемых МКД и приведения территорий вокруг мусоросборников в надлежащий вид, а также уборка и подсыпка подъездных путей к объектам размещения твердых бытовых отходов.

 5. Организовать работу по контролю за соблюдением руководителями предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также собственниками домовладений санитарных требований по содержанию территории.

 6.Провести организационную работу по привлечению населения к проведению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству придомовых и внутридомовых территорий во время проведения общепоселковых субботников.

 7. Рекомендовать директору МОУ СОШ № 14 (И.Ю. Жукова) МОУ СОШ № 15(О.В. Ромашко) организовать привлечение учащихся школ к работам по уборке закрепленных территорий.

8. Директору СП ТЭЦ г. Советская Гавань (В.Ю. Павленко):

8.1. Организовать проведение ревизии на наличие крышек люков подземных коммуникаций, во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.

8.2. Обеспечить приведение в надлежащее санитарное состояние участков, прилегающих к трансформаторным подстанциям, находящихся в собственности АО «ДГК» и расположенных на территории городского поселения.

9.Директору КГУП «Региональные коммунальные системы ( Филиппова И.А.)

9.1. Обеспечить в период проведения двухмесячника по санитарной очистке территории наведение надлежащего порядка и вывоз шлака с территории котельной №14.

10.Начальнику участка Северных электрических сетей (А.В. Морозов) обеспечить приведение в надлежащее состояние земельных участков, прилегающих к трансформаторным подстанциям, находящимся в собственности предприятия.

 11.Постановление Администрации городского поселения «Рабочий поселок Майский» от 08.04.2022г №38 «О проведении санитарной очистки территории городского поселения «Рабочий поселок Майский» в 2022году.» считать утратившим силу.

12.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

13.Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

Глава городского поселения А.В. Факиро

Приложение к постановлению Администрации городского

Поселения «Рабочий поселок Майский»
 « » 2024г. №\_\_\_

**ПЛАН**

**санитарной очистки и благоустройства территории**

**городского поселения «Рабочий поселок Майский» в 2024году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№\п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Провести совещание с руководителями |  |  |
|  | предприятий по проведению санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения | 25.04.2024г. |  Глава городского поселения |
| 2. | Провести санитарную очистку территории | **ДО** |  |
|  | вокруг Памятника погибшим землякам | 30.04.2024г. |  Директорам МОУ СОШ № 15,14 |
| 3. | Провести благоустроительные работы вокруг территории памятника погибшим |  | Директорам МОУ СОШ № 15,14 |
|  | землякам: | **ДО** |  |
|  | -произвести побелку деревьев; -убрать старые венки и цветы; -очистить плиты от старой травы; -вскопать клумбы и посадить цветы | 08.05.2024г. |   |
|  4. | Провести санитарную вырубку старых деревьев на территории поселения | Весеннее-летний период |  Глава городского поселения |
| 5.  | Провести уборку территории вокруг трансформаторных подстанций | Весеннее-летний период | Руководители предприятий по подведомственности |
| 6. | ООО «Навруз » ; ООО «Восток Рем Строй Сервис»; МКП «БиМ», ТСЖ «Наш дом»- подготовить инвентарь на субботник поуборке территории вокруг МКД; уборке территории вокруг МКД населения( метлы, носилки); |  |  |
|  | -произвести капитальную уборку | в течение |  |
| **•** | территорий вокруг мусоросборников; | всего |  ООО «Навруз»ООО «Восток Рем |
|  | -организовать и провести комплекс мер поборьбе с грызунами на территориижилмассивов;-обеспечить своевременную уборку мусора вокруг МКД после проведения субботника | месячника |  Строй Сервис»МКП БиМ  |
|  |  |  |  |
| 7. | Информировать население о днях |  |  Администрация городского поселения |
|  | проведения субботников с размещением информации на официальном сайте администрации городского поселения[https://grpmaysky](https://grpmaysky/).кhabkrai .ru | **«—«** | Городского поселения |
| 8 | Информировать население, посредством размещения на информационных досках, социальных сетях , о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий | Апрель-май2024г | Администрация городского поселения |
| 8. | Организовать побелку деревьев и кустарников по ул. Электриков, ул. Никольская, в сквере |  Весеннее-летний период |  Администрация городского поселения |

 Главный специалист Н.А. Исаева